## Slide 1: Strategie vytvoření a správy datového standardu staveb
Kateřina Schön | 17.5.2021

## Slide 2: Program
Úvodní slovo (Veselý)
Představení změny (Nechyba)
Představení Strategie vytvoření a správy DSS (Schön)
Zahájení spolupráce (Schön)
Dotazy

## Slide 3: Představení změny

## Slide 4: Představení změny
  pevné a jasné řízení s důslednými pravidly a postupy
    agilní plánování + projektové řízení
  otevřená pravidelná komunikace
  postupné a uměřené vybudování spolupracujících týmů
  průběžné vydávání dílčích částí DSS podle účelů užití, milníků
  upozadění zápisu do IFC z diskusí – přenecháno specialistům

## Slide 5: Strategie vytvoření správy DSS

## Slide 6: Proč Strategie? (východiska)
  nezdar vydání DSS od roku 2018
  nekoordinovaná spolupráce napříč zájmovými skupinami
  nedostatečná informovanost o krocích tvorby DSS – fámy o nečinnosti ČAS
  zvenčí nejasná organizační řídicí struktura DSS

## Slide 7: Stanovené dílčí cíle
  DC01 Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu
  DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby
  DC03 Stanovení účelů užití DSS
  DC04 Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI)
  DC05 Sjednocení DSS pozemní stavby (PS) a dopravní infrastruktury (DI)
  DC06 Vydání grafického standardu (GS)
  DC07 Aktualizace a doplnění metodik a strategických dokumentů DSS
  DC08 Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI) DC09 Pořízení a spuštění databáze DSS (ISDSDIMS)
  DC10 Zabezpečení školení pro zadavatele/dodavatele veřejné správy
  DC11 Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF)

## Slide 8: Nastavení řídicí struktury DSS
  každá úroveň má přesně definovanou roli a kompetence
  změna v rámci dosavadních PS (PS03, PS04, částečně PS06)
  SFDI má vlastní řídicí strukturu

## Slide 9: Implementační plán DSS
  nástroj pro agilní plánování a řízení
  záměr zapojení relevantních odborníků, kteří chtějí konstruktivně přispět k vytvoření DSS
  tvorba zásobníku záměrů
  harmonogram

## Slide 10: Proces tvorby zásobníku záměrů

## Slide 11: Proces tvorby zásobníku záměrů
  zásobník záměrů je živý
  do tvorby zásobníků může být začleněn každý
  v rámci tvorby zásobníku a plnění úkolů je přesně definovaný postup a role

## Slide 12: Navázání užší spolupráce

## Slide 13: Hlavní rizika a jejich elimince
  zpoždění vydání DSS
  nedostatečná kapacita odborníků
  nekompabilita DSS pozemních staveb, DI a TI
  nespuštění informačního systému DSS (DDSS)
  tlak zájmových skupin

## Slide 14: Komunikační plán
  internetové stránky s konkrétními informacemi
  řízení výstupů pod „jednou hlavou“
  komunikace z 1 místa
  pravidelné informace – koordinační schůzky, portál

## Slide 15: Zahájení spolupráce

## Slide 16: Klíčové aktivity 05-06/21
  schválení DSP minimum TK DSS a jeho vydání
  postupné jmenování OTO týmů
  doplnění informací o geoprostoru
  dopracování cílů původní přílohy podle Memoranda
  příprava DSP celek
  ….

## Slide 17: První kroky spolupráce
  určit koordinátora za organizaci/skupinu – do konce května
  nastavení pravidelných schůzek k aktuálnímu stavu zásobníku záměrů (po vydání DSP minimum)
    seznámení s obsahem zásobníku
    aktualizace zásobníku
  spolupráce na sestavení účelů užití DiMS jiných aktérů, než veřejného zadavatele (architekt, projektant, zhotovitel, apod.)

## Slide 18
  Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci
  Kateřina Schön
  schoen@agentura-cas.cz